                                                                      


ЗАТВЕРДЖЕНО






         


Рішення  Шептицької










міської ради










23.01.2025 №3251
Програма благоустрою населених пунктів 

Червоноградської міської  територіальної громади на  2025 рік 
І.Паспорт програми 
	1.
	Ініціатор розроблення програми
	Виконавчий комітет Шептицької міської  ради

	2.
	Розробник програми
	Виконавчий комітет Шептицької міської ради, управління житлово-комунального господарства Виконавчого комітету  Шептицької міської ради

	3.
	Співрозробники програми
	КП «Комунальник»,

КП «Житлокомунсервіс» Шептицької міської ради

	4.
	Відповідальний виконавець програми
	  Виконавчий комітет Шептицької  

  міської ради, управління житлово-  

  комунального господарства   

  Виконавчого комітету Шептицької   

  міської ради,                    

  КП «Комунальник»,                             

  КП «Житлокомунсервіс»
  Шептицької міської ради

	5.
	Головний розпорядник коштів
	Виконавчий комітет Шептицької  міської  ради

	6.
	Учасники програми
	КП «Комунальник»,
КП «Житлокомунсервіс» Шептицької міської ради

	7.
	Термін реалізації програми
	2025 рік

	8.
	Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)
	Бюджет Червоноградської міської територіальної громади 

	9.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,    грн,  у тому числі:
	 31 656 000

	9.1.
	коштів місцевого бюджету
	 31 656 000

	
	коштів інших джерел
	 


ІІ. Мета програми

          Метою програми є формування зовнішнього вигляду населених пунктів Червоноградської міської територіальної громади, придання їм естетично привабливого вигляду, покращення екологічного стану довкілля та забезпечення безпеки життєдіяльності населення.

ІІІ. Основне завдання
          Для розв’язання проблем необхідно здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання в належному санітарному стані територій населених пунктів Червоноградської міської  територіальної громади та збереження об'єктів благоустрою.

         Виконання завдань програми дасть змогу змінити естетичний вигляд територій, забезпечить їх санітарну очистку, що покращить довкілля та умови проживання населення територіальної громади.

 Головним завданням являється виконання робіт по благоустрою територій населених пунктів Червоноградської міської  територіальної громади першочергового характеру в межах виділених коштів, а саме:

- відшкодування витрат  щоденного прибирання парків, скверів, площ, вулиць населених пунктів (враховуючи завантаження і вивіз сміття);

-  відшкодування витрат на утримання доріг механізмами в зимовий період;

- відшкодування витрат на утримання (прибирання, вивіз сміття) з кладовищ населених пунктів;

- відшкодування витрат на озеленення, догляд за зеленими насадженнями, формувальною обрізкою (кронуванням) дерев, зрізкою фаутних та аварійних дерев, утриманням квітників, закупівлею та  висадженням квітів, дерев, кущів;
-  відшкодування витрат на механічне косіння газонів;

- відшкодування витрат на обслуговування та утримання систем вуличного освітлення;
-  оплата електроенергії, що використовується для вуличного освітлення;

- відшкодування витрат на технічне обслуговування водостоків, утримання  перекачувальних  насосних станцій,  дренажних каналів, обслуговування та дрібний ремонт дощоприймачів ливневої (дощової) каналізації (в тому числі встановлення решіток);

- відшкодування витрат на утримання фонтанів;

      - відшкодування витрат на поточний ремонт, утримання, малих архітектурних форм та інших об’єктів благоустрою (лавки, сміттєві урни, пам’ятні знаки, перемощування, монументи, зупинки  транспорту  і т.п.) ;

    - ремонт дорожнього покриття із застосуванням гарячої або холодної а/б суміші, доріг, тротуарів та інженерного обладнання (світлофорів, дорожніх знаків, лежачих поліцейських, турникетів, огорож і т.п.)
ІV.  Ресурсне забезпечення програми
	Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми
	Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми,
тис.грн.

	Всього:

в тому числі:
   бюджет Червоноградської міської    

  територіальної громади
  бюджет інших громад

	                      31 656,0

                      31 656,0
                              -



V. Перелік заходів і завдань програми
 КП «Комунальник» :  м.Шептицький, м.Соснівка, с.Сілець, с.Межиріччя, с.Бендюга, с.Волсвин, с.Городище, с.Поздимир, с.Острів, с. Добрячин, с.Бережне, с.Рудки
	№

п/п
	Назва напряму діяльності
	Перелік заходів програми
	Строк вико-нання захо-ду
	Вико-навці 
	Джерела фінансування

кфкв/ кекв
	Обсяги фінансування (вартість) тис.грн
	Очікуваний результат

	1


	Утримання вулично - дорожньої мережі, парків, 
скверів, площ 

	Утримання вулично - дорожньої мережі, парків, скверів, площ в належному стані в т.ч.:
	2025
	КП 

«Комуналь-ник»


	Загаль-ний фонд/ 0216030
	16 510,5

 в т.ч.:
	покращення естетичного вигляду та екологічного

 стану громади


	
	
	1.Щоденне ручне та механізоване прибирання парків, скверів, площ, вулиць населених  пунктів
	
	
	
	10 880,6
	

	
	
	2.Завантаження сміття, листя, снігу з територій вулиць, скверів
	
	
	
	2 422,1
	

	
	
	 3.Транспортування сміття з вулиць населених  пунктів на ППППВ.
	
	
	
	1 726,9
	

	
	
	4. Механізоване планування  грунтових та гравійних доріг, планування  узбіч, укосів насипів та виїмок доріг без підсипання з прибиранням невеликих зсувів та обвалів.
	
	
	
	1 480,9
	

	2
	Утримання доріг механізмами в зимовий період
	Своєчасне очищення вулиць та доріг від снігу механізмами та обробка їх протиожеледними матеріалами 

Заготівля і складування протиожеледних матеріалів, хімічних реагентів.

	зимо-вий період
	КП 

«Комуналь-ник»


	Загаль-ний фонд/ 0216030
	1 488,7
	покращення умов проживання населення

	3
	Утримання (прибирання, вивіз сміття) міських кладовищ
	Прибирання  кладовищ шляхом виконання  усіх  виді робіт:

 - з утримання зелених насаджень,

-  з утримання проїздів та пішохідних доріжок

 - вивіз сміття

	2025
	КП 

«Комуналь-ник»


	Загаль-ний фонд/ 0216030
	1241,6
	покращення естетичного вигляду об'єкта

	4
	Збереження та 

утримання на належному рівні зеленої зони 

	Збереження та 

утримання на належному рівні зеленої зони в т.ч.:
	2025
	КП 

«Комуналь-ник»


	Загаль-ний фонд/ 0216030
	1 378,5

 в т.ч.:
	покращення 

естетичного вигляду та екологічного стану громади


	
	
	 Догляд за зеленими насадженнями, формувальною  обрізкою (кронуванням) дерев, зрізкою  фаутних та аварійних дерев, утриманням квітників, закупівлею та висадженням дерев, кущів, квітів) 
	
	
	
	346,6
	

	
	
	Механічне косіння газонів
	квітень-серпе-нь
	
	
	1031,9
	

	5
	Обслуговування та утримання систем вуличного освітлення
	Заміна ламп; ремонт світильників; ремонт ліній зовн. освітлення; ремонт або заміна опор; заміна патронів, плафонів, траверс, кронштейнів, ізоляторів, хомутів; звільнення ліній електропередач від дерев і гілок
	2025
	КП 

«Комуналь-ник»


	Загаль-ний фонд/ 0216030
	3 519,9
	покращення естетичного вигляду громади, покращення умов проживання населення 



	6
	Технічне обслуговуван-ня водостоків
	Утримання  перекачувальних  насосних станцій  по вул.Ів.Франка, Крайній, Вечірній, Мишуги дренажних каналів, чистка водовідвідних канав, колодців від побутового сміття, гілок, мулу, каменів, обкошування берегів канав, чистка колодців та відкачка води
	2025
	КП 

«Комуналь-ник»


	Загаль-ний фонд/ 0216030
	821,4
	покращення умов проживання населення

	7
	Утримання  фонтанів
	Чистка фонтанів від сміття та сольового осаду
	квітень-серпе-нь
	КП 

«Комуналь-ник»


	Загаль-ний фонд/ 0216030
	145,5
	покращення естетичного вигляду міста

	8
	Оплата електроенергії зовнішнього освітлення 
	Здійснення оплати спожитої електрое-нергії зовнішнього освітлення, забезпечу-вати включення і виключення зовнішнього освітлення згідно складеного графіку.

	2025
	КП 

«Комуналь-ник»


	Загаль-ний фонд/ 0216030
	4 893,9
	покращення умов проживання населення 

	9
	Впорядкуван-ня алеї по пр-ту Шевченка
	Впорядкування алеї по пр-ту Шевченка
	бере-зень
	КП 

«Комуналь-ник»


	Загаль-ний фонд/ 0216030
	1 000,0
	збереження національної пам’яті

	10
	Проведення вуличного освітлення присілку Зарудні                           с. Сілець
	Проведення вуличного освітлення присілку Зарудні                           с. Сілець
	бере-зень
	КП 

«Комуналь-ник»


	Загаль-ний фонд/ 0216030
	256,0
	покращення умов проживання населення 

	В С Ь О Г О 


	31 256,0
	
	


КП «Житлокомунсервіс” Шептицької міської ради  (ЖБК”Монастирський”, селище Гірник)
	№

п/п
	Назва напряму діяльності
	Перелік заходів програми
	Строк виконання заходу
	Вико-навці 
	Джерела фінансування

кфкв/ кекв
	Обсяги фінансування (вартість) тис.грн
	Очіку-ваний результат

	1
	Роботи з прибирання об’єктів благоуст-рою
	1.Літній період:

Щоденне  підмітання, очищення, прибирання залишків технологічних матеріалів, що застосовувалися для зимового утримання доріг;

згрібання та перевезення опалого листя; 

поливання дорожнього покриття в спеку  

 2. Зимовий період: 

Оброблення покриття технологічними матеріалами, що запобігають утворенню ожеледі та сприяють її ліквідації; згрібання та підмітання снігу;

розчищення та формування   снігових валів;

видалення снігу;

сколювання та видалення льоду і сніжно — льодового накату;

підмітання за тривалої відсутності
	2025

	КП «ЖКС» ШМР
	Загаль-ний фонд/ 0216030
	300,11

80,49
	Постійне утримання територій у належному санітарному стані і зовнішньому вигляді  відповідно до законодавства з питань благоустрою населених пунктів

	2
	Викошува-ння трави
	Викошування трав тримером;

викошування газонів  газонокосарками;

викошування газонів трактором ;

викошування травостою кущорізом
	травень-жовтень
	КП «ЖКС» ШМР
	Загаль-ний фонд/ 0216030
	19,4
	

	      В С Ь О Г О 

	400,0
	


VІ.  Координація  та  контроль за ходом виконання програми

Управління реалізацією заходів програми покладається на Виконавчий комітет Шептицької міської ради, управління житлово-комунального господарства Виконавчого комітету Шептицької міської ради, КП «Комунальник», КП «Житлокомунсервіс» Шептицької міської ради, які несуть відповідальність за виконання і кінцеві результати програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначають форми і методи управління виконанням програми.

Примітка: Програма розроблена і фінансується в межах коштів, передбачених у місцевому бюджеті на відповідний рік. У відповідності до уточнення  місцевого бюджету на 2025 рік вносяться зміни у Програму.
