Пояснювальна записка

Виконання  Програма щодо приведення захисних  споруд цивільного захисту, протирадіаційних укриттів (ПРУ)у готовність до укриття населення на 2024 рік.

Відповідальний виконавець Відділ капітального будівництва та інвестицій Шептицької міської ради

Назва завдання  Капітальний ремонт ПРУ  №50325 КП "ЦМЛ ЧМР" за адресою Львівська область, м.Червоноград, вул.Івасюка,2.

Кошти передбачені програмою  1 500 000,00 грн.

Програма виконана 25%, освоєно 378 078,00 грн. Розроблено ПКД та пройдено експертизу проекту. Решта 75% коштів, були передбачені для забезпечення співфінансування субвенції з державного бюджету. Оскільки субвенцію на надали, розпочинати капітальний ремонт не маючи повної суми фінансування було недоцільним, тому кошти програми залишилися не освоєними.