Пояснювальна записка до звіту виконання програми за 2024 рік

«Розроблення містобудівної документації по Червоноградській міській територіальній громаді», затверджена рішенням Червоноградської міської ради від  25.01.2024 № 2276 , із змінами  згідно рішення Шептицької міської ради від 17.10.2024 №2972.

Відповідальний виконавець – управління містобудування та архітектури Виконавчого комітету Шептицької міської ради.

Основним завданням програми є виготовлення містобудівної документації на місцевому рівні.

Ціль програми визначення параметрів забудови територій, їх впорядкування, визначення і формування інвестиційно привабливих  територій.

У 2024 році плановий обсяг фінансування з місцевого бюджету згідно з програмою був передбачений у розмірі 387 400 грн.

Як результат проведення закупівель через систему Prozorro зекономлено 27 900 грн.

Фактично використано  354 500 грн. Розроблено два детальні  плани територій:

- Детальний план території в районі розташування ВП «Шахта «Великомостівська» ДП «Львіввугілля» Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області;

- Детальний план території в урочищі Рочин за межами села Сілець Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області.

Результатом  розроблення ДПТ було опрацьовано:

95 га  територія  в місті Шептицький  та 321.4 га території  за межами населеного пункту с. Сілець.

Було створено інвестиційні ділянки для будівництва сонячної електростанції з метою диверсифікації електроенергії, розвиток зеленої енергетики, також сформовано 56 земельних ділянок для індивідуального  житлового будівництва  та 380 ділянок для дачної забудови.

В місті Шептицький опрацьована територія шахти в стані ліквідації, а також, опрацьовано подальший розвиток території  по вул. Львівська.

Начальник управління

містобудування та архітектури                                                                Олег ГУРСЬКИЙ

Виконавчого комітету Шептицької міської ради