ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Шептицької міської ради 

 __________________ № ___________

ЗВІТ

щодо  виконання міської цільової програми  за 2025р.
(щоквартальна, нарощуваним підсумком)

Головний  розпорядник коштів програми   Відділ капітального будівництва та інвестицій Шептицької міської ради       

Назва програми   Програма заходів щодо приведення захисних споруд цивільного захисту (протирадіаційних укриттів) у готовність до укриття населення на 2025 рік;
Затверджена рішенням Шептицької міської ради від 20.02.2025 № 3347
	№ з/п
	Назва, зміст завдання, заходу
	КПКВК МБ/

КЕКВ
	Передбачене фінансування на 2025р,  грн.
	Касові видатки ,  грн.
	Фактичні видатки 
	Де біторська заборговані сть
	Кредиторська заборговані сть
	Що зроблено

	
	
	
	фінансові джерела
	усього
	у т.ч.:
	фінансові джерела
	усього
	у т.ч.:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	заг.
фонд
	спец.
фонд
	
	
	заг.
фонд
	спец.
фонд
	
	
	
	

	1
	Капітальний ремонт ПРУ №50325 КП "ЦМЛ ЧМР" за адресою Львівська область, м.Червоноград, вул.Івасюка,2
	1512161

3132
	Кошти місцевого бюджету
	625 000,00

	-
	625 000,00

	Кошти місцевого бюджету
	508 371,49
	-
	508 371,49
	508 371,49
	-
	-
	-відбивання штукатурки, розбирання стін, покриттів підлог;
-мурування зовнішніх стін;

- прокладання повітропроводів, трубопроводів каналізації

	
	Разом:
	-
	-
	625 000,00

	-
	625 000,00

	-
	508 371,49
	-
	508 371,49
	508 371,49
	-
	-
	-


