Загальні положення.

З метою обґрунтування запланованих витрат  КП «Червоноградводоканал», які спрямовуються на капітальні інвестиції в реконструкцію, модернізацію об'єктів водопостачання та водовідведення, та інших зобов’язань, які планується використати для фінансування зазначених цілей, комунальним підприємством розроблена інвестиційна програма відповідно до вимог Наказу Міністерства розвитку громад та територій України № 191 від 19.08.2020року  про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання.,централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

Заходи інвестиційної програми  - придбання робіт, товарів та послуг, які спрямовані на оновлення основних фондів, підвищення ефективності виробництва, забезпечення обліку природних та енергетичних ресурсів, обсягів реалізації послуг; оптимізації технологічних витрат та втрат води; підвищення якості надання послуг, рівня організації виробництва та інше, які впливають на складові тарифу.

Цілі програми:

- зниження  втрат питної води;

- підвищення надійності функціонування систем життєзабезпечення населення;

- запобігання ситуаціям, які можуть привести до порушення функціонування систем життєзабезпечення населення

Завдання програми:

- запобігання критичному рівню зносу об'єктів комунальної інфраструктури;

- створення умов для нормативної заміни старих інженерних мереж;

-      зниження витрат на виробництво

Показники результативності

зниження:

- темпів зносу об'єктів комунальної інфраструктури;

- інтегрального показника аварійності інженерних мереж;

- втрат енергоресурсів ;

збільшення:

- забезпечення населення та підприємств міста  м.Червонограда, м.Соснівка смт.Гірник питною водою належної якості;

- якісних послуг водопостачання та  водовідведення;

Термін реалізації програми :  2023рік

Джерела фінансування інвестиційної програми (далі - джерела фінансування) - кошти, отримані  КП «Червоноградводоканал» від провадження  діяльності, за рахунок яких здійснюється фінансування заходів інвестиційної програми, зокрема амортизаційні відрахування .

Заходи

інвестиційної програми КП «Червоноградводоканал»  на  2023  рік

| № | Заходи |  | Обсяг фінансування тис. грн. без ПДВ | Джерело фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопостачання : всього- 1649,24 тис.грн. у тому числі |  |  |  |  |  |
| Заходи зі зниження питомих витрат ,а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |
| Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція водопровідної мережі м.Червоноград Львівської області (вул.Набережна) |  | 1133,28 | за рахунок амортизаційних відрахувань |  |
|  | Придбання свердловинних насосів марки WILO |  | 388,16 | за рахунок амортизаційних відрахувань |  |
|  | Придбання приладів плавного пуску |  | 127,8 | за рахунок амортизаційних відрахувань |  |
| Заходи щодо забезпечення технологічного або комерційного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| Водовідведення : всього – 1789,51 тис.грн., у тому числі |  |  |  |  |  |
| Заходи зі зниження питомих витрат , а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, у т.ч. |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Реконструкція скидного колектора очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд в с.Добрячин Сокальського району Львівської обл. на ділянці від автождороги Червоноград – Сокаль до р.Західний Буг | 1352,16 | за рахунок амортизаційних відрахувань |  |
| 2. |  | Придбання фекальних насосних агрегатів марки СД | 437,35 | за рахунок амортизаційних відрахувань |  |
| Всього за інвестпрограмою |  |  | 3438,75 тис.грн. |  |  |

Директор  КП «Червоноградводоканал»                                 В.Б.Солдат