ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Червоноградської

міської ради

02.02.2023 №1634

# ПРОГРАМА

щодо приведення захисних  споруд цивільного захисту, протирадіаційних укриттів (ПРУ)у готовність до укриття населення

на 2023 рік

# Загальні положення

Програма щодо приведення захисних споруд цивільного захисту (ПРУ) готовність до укриття населення на 2023 рік (далі–Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року № 5403–VI та Комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Червоноградської міської територіальної громади.

Враховуючи особливу важливість завдань цивільного захисту, пов’язаних з захистом життя людей при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій на виконання вимог Кодексу цивільного захисту України щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, інших нормативних актів держави розроблено Програму щодо приведення захисних споруд цивільного захисту(ПРУ)у готовність до укриття населення на 2023 рік.

# Мета і основні завдання Програми

Метою Програми є забезпечення розвитку цивільного захисту Червоноградської міської територіальної громади та фінансування заходів щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, підвищення рівня безпеки населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення захисних споруд у готовність до використання за призначенням, реконструкція, модернізація, удосконалення існуючих захисних споруд, підтримання їх в належному стані, укомплектування збереження та щорічне оновлення регіонального матеріального резерву, засобів індивідуального захисту органів дихання тощо.

Завданнями Програми є:

- підвищення рівня готовності захисних споруд до дій за призначенням та успішна реалізація державної політики у сфері захисту населення та території Червоноградської міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру;

- забезпечення належного рівня безпеки населення і захисту їхнього життя і здоров»я;

- реконструкція,модернізація та удосконалення захисних споруд та своєчасне інформування   населення про їхнє місце знаходження;

- створення, накопичення, збереження та щорічне оновлення матеріального резерву.

3.Управління і контроль.

Управління реалізацією заходів Програми покладається на виконавчий комітет Червоноградської міської ради та комунальне підприємство «Червонограджитлокомунсервіс», які несуть відповідальність за виконання і кінцеві результати Програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначає форми і методи управління виконанням Програми.

4. Паспорт Програми

Ініціатор розроблення Програми : виконавчий комітет Червоноградської міської ради.

Розробник Програми : КП «Червонограджитлокомунсервіс».

Відповідальний виконавець :  КП «Червонограджитлокомунсервіс».

Учасники Програми: КП «Червонограджитлокомунсервіс».

Термін реалізації Програми : 01.02.2023р.-31.12.2023р.

Загальний орієнтовний обсяг фінансування : 99,8 тис. грн.

# 5.Фінансове забезпечення

Програма реалізується за рахунок коштів місцевого бюджету, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством та спрямована на  забезпечення розвитку та покращення матеріально-технічної бази захисних споруд. Обсяг фінансування Програми:

| Обсяг фінансування з місцевого бюджету, тис.грн. | Сума коштів: 99,8 тис.грн. |
| --- | --- |

6.  Перелік завдань, заходів

| № п/п | Назва завдання | Заходи на виконання Програми | Строк виконання Програми | Виконавці заходу | Фінансування |  | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | джерела | тис. грн. |  |  |
| 1. | Придбання лавок | Придбання лавок | 2023 рік | КП “Червонограджитло комунсер віс” | Місце вий бюджет | 99,8 | створення належних умов укриття населення в захисних спорудах |  |
| Всього: |  |  |  |  |  | 99,8 |  |  |

8.Очікуванні результати від реалізації Програми

Результатом виконання Програми має стати:

-	дієвий захист населення, яке проживає на території Червоноградської міської  ради;

-	підвищення рівня готовності органів управління цивільного захисту щодо виконання вимог державної політики у сфері захисту населення та території від ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру;

-	створення належних умов укриття населення в захисних спорудах.

Примітка: Програма розроблена і фінансується в межах коштів, передбачених у  місцевому бюджеті на поточний рік. У відповідності до уточнення місцевого бюджету на 2023 рік вносяться зміни до Програми.